СОВЕТ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

60 СЕССИЯ 3 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года								      № 127

посёлок Молодёжный

Краснодарского края

Об утверждении плана

основных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, в том числе уличного освещения на территории Черниговского сельского поселения Белореченского района в 2018 году

В целях улучшения состояния дорог Черниговского сельского поселения, своевременного и качественного обслуживания дорог,  рассмотрев предложения депутатов Совета Черниговского сельского поселения Белореченского района, руководствуясь статьёй 24 Устава Черниговского сельского поселения Белореченского района, Совет Черниговского сельского поселения Белореченского района     РЕШИЛ:

1. Утвердить план основных мероприятий по ремонту и содержанию улично- дорожной сети, в том числе уличного освещения на территории Черниговского сельского поселения Белореченского района в 2018 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Черниговского сельского поселения Белореченского района Кононова А.А.

3. Настоящее решение обнародовать установленным порядком в срок до 24 февраля 2018 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                                   С.В. Гордеева

Председатель Совета

Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                              А.А. Кононов

Утвержден:

Решением Совета Черниговского сельского поселения Белореченского района

от 15.02.2018 г. № 127

ПЛАН

основных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, в том числе уличного освещения  на территории Черниговского сельского поселения Белореченского района в 2018 год

| № п.п. | Мероприятие | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию всех дорог поселения. Составить план первоочередных работ | Депутаты Совета | февраль |  |
| 2. | Провести ревизию всех уличных светильников по поселению. Составить план работы | Заместитель главы | Март-апрель |  |
| ст.Черниговская |
| 3. | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС | Заместитель главы | апрель-август |  |
| 4. | Провести ремонт неработающих уличных светильников | Заместитель главы | апрель-август |  |
| пос.Молодежный |
| 5. | Сделать проектно-сметную документацию на ремонт дороги в асфальтовом исполнении по ул. Строителей | «Капстрой» | март |  |
| 6. | Провести ремонтные работы по ул. Строителей | Заместитель главы | август |  |
| 7. | Продолжить обустройство тротуара по ул. Ленина от амбулатории до памятника по ул. Зои Невольниковой. (по предписанию ГИБДД) | Заместитель главы | август |  |
| 8. | Провести ремонт всех неработающих светильников. | Заместитель главы | май |  |
| 9. | Провести ремонт освещения на многофункциональной спортивной площадке | Заместитель главы | июнь |  |
| ст.Гурийская |
| 10. | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС | Заместитель главы | март-июль |  |
| 11. | Провести ремонт всех уличных светильников | Заместитель главы | май |  |
| 12. | Подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дамбы по ул.Степная | «Белореченск Капстрой» | май |  |
| 13. | Провести ремонт дамбы по ул.Степная | Зам. главы | август |  |